四川美术学院老校区综合楼地下消防管网改造工程

施 工 招 标 书

经学校研究，拟对老校区综合楼地下消防管网进行改造，特面向有关施工单位招标，拟进行竞争性谈判。现将有关问题说明如下：

一、施工范围

将地下管网进行改道移至地面，参考工程量见所附清单，甲方提供施工参考设计图。

二、谈判时间及地点

谈判时间：2012年7月2日下午2：30

谈判地点：四川美术学院大学城校区办公楼二楼审计处办公室

三、计价方式

本工程按清单报价，按2008年重庆市土建工程计价定额，四类工程取费。本工程所列工程量清单和施工图纸仅作参考，具体施工方案由中标单位自行设计，但其材料规格型号和安装施工必须符合学校要求和国家规范，因此本工程实行包干价，所报价格含所有材料费用、地面开挖/回填费用、安装费用、人工费用、清洁费、管理费、税金等所有费用。

- 投标资质

投标时须提供公司资质（要求: 土建三级企业及以上资质或消防施工资质）、报价表（含材料清单）、施工方案等资料。

五、中标原则

（一）谈判程序

1、招标方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人代表或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由招标方组织的谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定中标报价。

5、所有竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》），并据此确定中标施工方。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求竞标人在规定时间进行多次报价，以竞标人最后的有效报价为准。

（二）成交原则

1、招标人授权谈判小组在满足该项目的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按价格最低的原则确定中标施工方。但其报价不视为合同承包价，应以学校对该中标单位的报价进行审核后的价格为准。

2、评审依据：评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织招标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了工程预算，招标人不能支付的；

（3）有效的竞标人不足三家；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

六、施工材料

为了统一编制投标报价，主要材料品牌详见设计图纸，投标单位可根据情况选择与参考品牌质量相当的品牌。图纸中没有的材料由各投标单位根据经济、环保、适用的原则自行确定，报价时须注明材料品牌。施工过程中如果发生材料调整，调整后的材料由甲方认质认价，乙方采购。

- 其他要求

1、各投标单位准时到学校指定地点参与竞标，过时不候。

2、该工程须于2012年7月20日前竣工交付学校使用。

3、需要勘察现场请咨询:吴老师，电话13002342150。

后勤管理处     审计处

二〇一二年六月二十五日

附：材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格或型号 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | DN150 | 100米 | 规格型号及安装必须符合国家规范要求。 |
| 2 | 无缝钢管 | DN100 | 55米 |  |
| 3 | 蝶阀 | DN150 | 10个 |  |
| 4 | 蝶阀 | DN100 | 3个 |  |
| 5 | 各种管件 |  | 一批 |  |