# 四川美术学院

# 竞争性谈判文件

项目名称：实验中心污水处理工程

采购计划编号：

项目编号：

采 购 人：四川美术学院

# 四川美术学院政府采购中心  制

二○一二年八月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

# 四川美术学院采购中心按照重庆市财政局政府采购处下达的采购计划，对“实验中心污水处理工程”项目进行竞争性谈判以确定施工方。欢迎对该项目有施工能力和资质的施工方前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判时间、地点

1、发售竞争性谈判文件时间：2012年08月13日2012年08月16日。

2、发售竞争性谈判文件地点：四川美术学院政府采购中心（大学城南路四川美术学院行政大楼二楼）。

3、竞争性谈判文件发售价格: 300元,售后不退。

4、获取谈判文件方式：到四川美术学院政府采购中心办公室交款报名，谈判文件网上下载或现场拷贝电子文档。

5、递交谈判文件截止时间：2012年08月20日北京时间15:00时，超过递交截止时间递交的报价文件我中心恕不接受。

6、竞争性谈判开始时间： 2012年08月20日北京时间 15:00时。

7、竞争性谈判地点：四川美术学院（重庆市沙坪坝区大学城南路）行政大楼二楼采购中心办公室。

8、竞标人必须购买“谈判文件”才有资格参与竞标。

### 二、采购代理机构基本资料

1、提交谈判保证金户名：四川美术学院

2、开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

3、帐  号：50001033800050000984

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331

电  话：（023）65921075，65921088

传  真：（023）65921088

联系人：谢成开  桑安庆

第二篇  竞争性谈判须知

一、谈判费用

参与谈判的竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。

二、谈判资质

谈判竞标人是指向招标人提供工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有生化池环评设计和施工的专业公司；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判开始前三个工作日向四川美术学院采购中心要求澄清，四川美术学院采购中心可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解并接受竞争性谈判文件所有条款内容。

四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）竞标人概况

（2）报价明细表

（3）竞争性报价函

（4）技术应答

（5）商务条款承诺：包括工期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款及优惠条件等。

（6）商务及技术差异表

（7）其它优惠承诺

（8）法定代表人身份证明

（9）法定代表人授权委托书

（10）应标者的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（年检章应清晰，未按规定年检的无效）。

（11）相关的资质证明：、环境管理体系认证证书、业绩证明、银行信誉和工商信誉证明等（必须在有效期内）。

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起60天。

3、谈判保证金：

（1）竞标人应在递交谈判文件时将谈判保证金缴纳至四川美术学院财务帐户。保证金应以现金支付。

（2）竞标人提交谈判保证金金额为：人民币壹万元。

（3）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

A、竞标人在谈判结束后，签订合同前撤回其竞标文件。

B、竞标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、施工范围、服务条款和价格等签订合同）。

C、竞标人签订合同后不按照合同约定执行合同的。

（4）未中标人的谈判保证金，在谈判结果通知书发出后无息予以退还。由竞标人持收据到四川美术学院财务处办理退还保证金事宜。

（5）中标人的谈判保证金自动转为履约保证金，在合同履行完毕后无息予以退还或转为质保金。

4、竞标报价：竞标价应为竞标项目在招标单位所在地的交钥匙工程价，包括运输、施工、场地清洁等所有费用。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（2）竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、竞标文件语言：简体中文

8、竞标人参与人员：各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判：竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判。

（2）无有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（3）竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（4）竞标文件的应答不满足技术参数和商务条款要求。

（5）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件第二篇第二条“谈判资质”要求的内容。

（6）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、谈判程序

1、招标方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人代表或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由招标方组织的谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定中标报价。

5、所有竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》），并据此确定中标施工方。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求竞标人在规定时间进行多次报价，以竞标人最后的有效报价为准。

六、成交原则

1、本工程实行包干价，招标人授权谈判小组在满足该项目的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按总价最低的原则确定中标施工方。

2、评审依据：评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织招标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了工程预算，招标人不能支付的；

（3）有效的竞标人不足三家；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、成交通知

1、谈判结束公示无异议后，由四川美术学院以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《中标通知书》将作为签订协议的依据。

3、签订合同时，根据需要招标方有权提出对技术条件发生变化的部分作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

八、签订合同

1、中标施工方按《中标通知书》指定时间、地点与招标人签订施工合同。

2、竞争性谈判文件、中标施工方的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标施工方放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，四川美术学院将取消其中标资格。

第三篇  谈判项目需求

工程需求：

在新校区8、9号楼下各建生化池一个。8号楼可住学生870人，9号楼可住学生1070人。要求采用钢筋混凝土结构，池顶覆土和无覆土各一个，无覆土生化池可过汽车。双池每座200立方，也可单池400立方根据施工现场情况由设计决定，污泥清掏周期最少180天，在设计文件中应作说明。图纸由各施工单位根据国家有关规范自行设计，但应满足环保部门批准的环评报告污水排放标准，经使用验收并取得合格证明文件。

本工程属交钥匙工程，包括到环保、市政等政府部门报批（学校提供相关资料，由施工单位代为办理）、生化池设计修建、与现有污水管网包括市政管网的对接等所有工作均属本工程的一部分。

如勘察现场请与曾老师联系电话13752973427。

第四篇   商务要求

一、工程完工时间：

时间：2012年09月30日以前完成

二、工程地点：重庆市九龙坡区黄桷坪街108号四川美术学院内。

三、竞标报价：

谈判竞标报价包含图纸设计费、报件费、材料费、人工费、除渣费、车运费、措施费、工伤保险费、管理费、场地清洁费、应纳的税费等所有费用。报价时需列出明细报价表，并提供施工方案、使用产品（材料）名称、品牌、规格型号、主要性能技术参数、数量、价格、产地等信息。

四、项目验收：由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。

五、付款方式：

装修施工完成并验收合格并理结算手续后一次性付款，施工方向业主支付结算总款的3%作为质保金，四川美术学院通过重庆市财政局向中标人支付合同全款，质保期两年，质保期满后无质量问题无息退还质保金。

六、合同的签订：

谈判结束公示无异议后，四川美术学院向中标竞标人发出《中标通知书》，中标竞标人按《中标通知书》要求与招标人签订书面合同。

第五篇   合同主要条款

一、定义

1、甲方是指通过竞争性谈判，接受合同项目及服务的机关、事业单位或团体组织。

2、乙方是指中标后提供合同项目和服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由招标人和中标竞标人按照竞争性谈判文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

5、技术资料是指合同项目及其相关的设计、施工、监理、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同项目是指乙方根据合同规定的内容所提供应的全部改造、装饰工程。

二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡乙方提供的物资应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、装修的质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、乙方提供的装修范围按竞争性谈判文件要求。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包含图纸设计费、报件费、材料费、运输费、人工费、除渣费、车运费、措施费、工伤保险费、管理费、场地清洁费、质保期维护费等所有费用以及各种服务费及有关的税费等所有费用。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：财政直接支付。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

五、检查验收

1、乙方应提供装修材料的产品合格证和质量证明文件（质量检验报告）。

2、工程验收

乙方完成全部装修施工后，甲方对其规格、数量、质量认可后，由甲方组织相关部门进行验收，甲方可随机取样送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除乙方负责赔偿甲方一切损失外，甲方将报告重庆市政府采购中心，由重庆市政府采购中心按规定给予竞标人处罚。

六、索赔

1、乙方对提供的装修质量和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定工期内和质量保证期内提出索赔，乙方应根据维修项目的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低该项目价格。

2、乙方必须按照合同约定如期完工交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

3、乙方在签定合同后无法履行合同的，甲方将不退还乙方提供的履约保证金并将根据所造成的损失向乙方提出索赔。

七、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致。

2、当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

八、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

九、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、中标竞标人的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条款未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲、乙双方共同协商确定。

附页：1、合同格式：

修缮工程施工合同

甲方：四川美术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经竞争性谈判招标，甲方将下述维修工程委托乙方实施并达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：四川美术学院新校区实验中心污水处理工程

2、工程地点：重庆市大学城

3、工程内容：具体见竞争性谈判文件第三篇“工程需求”

4、承包范围：具体见竞争性谈判文件第三篇“工程需求”

5、开工日期：2012年08月   日

6、竣工日期：2012年09月30日

二、工程价款及付款方法

1、本工程实行包干价，价款为           元，大写          圆整。包括图纸设计费、报件费、材料费、运输费、人工费、保险费、措施费、管理费、除渣清洁费、税金等各种费用。

2、乙方应根据甲方要求对指定的范围进行改造，未经学校同意增加的工程量不予结算。

3、工程完工验收合格办理结算手续后，乙方向甲方提交工程总额的3%做为质保金，甲方应在10个工作日内向乙方提供全套付款文件由重庆市财政局向乙方支付合同全款。

三、工程质量及保修期限

1、乙方严格按甲方指定的工作内容，技术要求和国家现行施工规范和质量验评标准和招标文件要求进行施工。

2、保修期限：自施工验收合格之日起，本工程保修期两年。

3、保修服务：保修期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。

四、甲方职责

1、开工前及时审定乙方所报施工方案。

2、支付工程款，工程完工后及时验收并办理付款手续。

3、派驻现场代表对施工过程进行协调和监督。

五、乙方职责

1、办理相关施工手续，不得违规开工。.

2、严格按照甲方要求规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3、严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，发生的伤、亡事故由乙方自行承担经济和法律责任。

六、质保金的退还

质保期满后无质量问题，凭四川美术学院收取质保金票据无息退还。

七、以上条款甲乙双方共同遵守。如出现违约或更改，双方可以协商解决，也可以直接向法院起诉。

八、其他约定事项：

1、竞争性谈判文件及补遗，施工单位投标文件及承诺是本合同不可分割的部分；

2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼；

3、本合同一式陆份，采购人肆份，供应商贰份，具同等法律效力；

4、其他：本合同一式六份，双方签章后生效。

甲方：四川美术学院                   乙方：

开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处   开户银行：

银行账号：50001033800050000984       银行账号：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

日期：    年  月  日               日期：  年  月  日

第六篇   报价文件格式要求

1、竞标人概况

2、明细报价表（附录1）

3、竞争性报价函（附录2）

4、技术应答（附录3）

5、商务条款承诺（附录4）

6、技术及商务偏离表（附录5）

7、其它优惠承诺

8、法定代表人身份证明（附录6）

9、法定代表人授权委托书（附录7）

10、竞标人的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（年检章应清晰，未按规定年检的无效）。

11、相关的资质证明：包括环境管理体系认证证书、业绩证明、银行信誉和工商信誉证明等（必须在有效期内）。

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章以及法人授权代表的签字。

附录1

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 施工方案和主要性能技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

竞标单位名称（公章）：

年     月    日

附录2

# 竞争性报价函

四川美术学院采购中心：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供该项目维修及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。以我公司最后报价为准。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标施工方，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按照谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录3

技术应答（格式自定）

附录4

商务条款承诺（格式自定）

附录5

技术/商务偏离表

对于竞争性谈判文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 谈判项目需求 | 竞标应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录6

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）

职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

附录7

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：四川美术学院采购中心

_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（竞标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：